Trabalho Interdisciplinar de Software V

NOME DO PROJETO

Professores: Hugo de Paula e Pedro Alves de Oliveira

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 15/03/2024 | | | | |
| Hora: 10:00 | | | | |
| Local: Discord | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Klaus Leão | klausteled@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| Lucas Tabosa | tabosalucas2011@gmail.com | | Scrum Master | |
| Henrique Diniz | henriquesantanadiniz@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| João Francisco Almeida | joaofaassis@gmail.com | | P.O | |
| Igor Oliveira | barbaloonga@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| Caio | caioelias029@gmail.com | | Desenvolvedor | |
| Pauta | | | | |
| Decidir sobre requisitos funcionais da aplicação.  Definição de responsabilidades. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| \* Foi decidido que o usuário comum (sem personal trainer) poderá criar e editar uma ficha de treino.  \* João Francisco e Igor focarão mais no app mobile nessa primeira parte. Demais vão incrementar a parte web. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Correção na documentação/diagramas | | 20/03 | | Klaus e João Francisco |
|  | |  | |  |